UMOWA NR  /W0167/2026

zawarta w dniu ………………...

pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową  ul. 11Listopada 7-9-11, 41-250 Czeladź , której nadany został numer NIP 625-249-52-57 oraz  Regon 52898849

zwana dalej Zleceniodawcą,

w imieniu której działa zarządca - Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK  Sp. z o.o. z siedzibą              w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2; 41-250 Czeladź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320796, o kapitale zakładowym 8 627 400,00 zł, numer NIP 6252382671, numer REGON 241039136;

zarządcę reprezentuje Prezes Zarządu- mgr Aneta Burzyńska

a,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Zamawiający oświadcza, że na finansowanie zadania przeznaczy środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zaciągniętego

kredytu na termomodernizację.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ulicy 11 Listopada 7-9-11 w Czeladzi polegające na:

Termomodernizacji  budynku zgodnie z audytem energetycznym i projektem technicznym.

Szczegółowy zakres zamówienia określa  inwestorski  przedmiar robót  oraz  kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1             do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zgodnie z przyjętą technologią wykonania, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2.W trakcie wykonywania prac należy dokonać demontażu anten z dachu oraz z elewacji budynku.

TERMIN WYKONANIA

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

Rozpoczęcie robót - do 7 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót – do ……………………………………

OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY

§ 4

Do obowiązków i zobowiązań Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w granicach niezbędnych do realizacji zamówienia
w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości przystąpienia do robót, rozpoczęcie robót nastąpi w dniu wskazanym w protokole przekazania placu budowy,

2.Powołanie inspektora nadzoru działającego w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  i powiadomienia o tym Wykonawcy,

3.Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej przy przekazaniu placu budowy.

4.Przejęcie od Wykonawcy zrealizowanych robót w ciągu 5 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia ich odbioru.

§ 5

Do obowiązków i zobowiązań Wykonawcy należy:

1.Wykonanie przedmiotu umowy w szczególności w oparciu o kosztorys ofertowy, warunki wynikające z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego, norm, wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2.Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia placu budowy, pilnowania i ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa przez cały czas trwania robót jak również zapewnienie infrastruktury sanitarno-socjalnej (m.in. toalety przenośnej typu TOI TOI), dla osób którymi posługuje się Zamawiający podczas wykonywania przedmiotu umowy.

3.Wykonanie, a po zakończeniu robót, zdemontowanie zaplecza placu budowy, jak również ponoszenie kosztów utrzymania wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych na zorganizowanym przez siebie placu budowy.

4.Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudować prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

5.Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie,          a następnie usuwanie na własny koszt wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

6.Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom instytucji kontrolujących, organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane, udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz przedstawicieli firmy zastosowanego systemu docieplania.

7.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe szkody, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak również osób trzecich, od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy, aż do chwili dokonania przez Strony umowy odbioru końcowego.

9.Wykonawca oświadcza, że posiada na okres obowiązywania umowy aktualne ubezpieczenie od zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w następującym zakresie:

- zniszczenia, uszkodzenia własności osób trzecich

- odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do:

- pracowników upoważnionych do przebywania na placu budowy

- osób trzecich

- zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia: zniszczenia, uszkodzenia efektów robót objętych umową, materiałów, sprzętu oraz innego mienia

10.Ubezpieczenie, w zakresie o którym mowa w pkt. c) ustępu poprzedzającego, będzie obejmowało roboty do wartości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, jak również wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

12.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmian materiałowych i technicznych przyjętych w dokumentacji, o ile nie pogorszą jakości w zakresie wynikającym z obowiązujących warunków technicznych, a zwłaszcza z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) oraz nie wpłyną na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego..

14.Wykonawca zgłosi Zleceniodawcy na piśmie wstępny komisyjny odbiór robót na 3 tygodnie przed terminem
    końcowego odbioru w celu usunięcia zauważonych usterek.

15.Odbiór końcowy robót nastąpi po otrzymaniu końcowej opinii kominiarskiej stwierdzającej drożność przewodów kominowych

(że przewody nie są zagruzowane).

§ 6

1.Inspektorem   Nadzoru   inwestorskiego  jest  Mirosław Zawartka posiadający   uprawnienia zawodowe

upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2. Kierownikiem robót  ……………………………………………………………………………………………………..

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 7

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

Powyższe wynagrodzenie obejmuje całokształt nakładów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, w tym m.in. materiały, robociznę i sprzęt.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 pkt.1 poniesie koszty za sprawdzenie i wydanie pisemnej opinii  przez Mistrza kominiarskiego obsługującego Wspólnotę Mieszkaniową, drożności przewodów kominowych przed przemurowaniem i po przemurowaniu kominów.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  wynikające z prawidłowo wystawionych przez niego faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………….. w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia.

3. Wykonawca wskazał  Zamawiającemu rachunek  bankowy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

4. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej : sekretariat @ tbsczeladz.pl. następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego  przez Wykonawcę rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku.

5. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z ust. 4, który został określony zgodnie z umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.

6. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie  Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu Skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.

REALIZACJA PŁATNOŚCI

§ 8

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturą częściową i fakturą końcową.

2.Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT stanowić będą potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru Zamawiającego protokoły:

a)w zakresie faktury częściowej - protokół odbioru częściowego zawierający potwierdzenie stanu prawidłowego wykonania i wartości robót.

b)w zakresie faktury końcowej - protokół odbioru końcowego zawierający stan prawidłowego wykonania i wartości robót w okresie rozliczeniowym oraz opinii kominiarskiej z inwentaryzacji przewodów kominowych przed i po zakończeniu prac. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru

Wartość robót, wskazanych w ww. protokołach, obliczana będzie następująco: ceny jednostkowe robót będą przyjmowane            z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.

3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy.

Adres do wysyłki faktury : faktury@tbsczeladz.pl lub zgodnie  obowiązującymi przepisami tj. poprzez KSef.

GWARANCJE I PRZEGLĄDY GWARANCYJNE

§ 9

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……………….. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi zgodnie z postanowieniami art. 568 Kodeksu Cywilnego.

3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na koszt własny wad i usterek przedmiotu umowy, w szczególności usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa oraz wad fizycznych użytych materiałów.

4.Ewentualne wady lub usterki Wykonawca usunie w następujących terminach wskazanych przez Zamawiającego :

a)Niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin do chwili zgłoszenia - w przypadku , gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa

b)najpóźniej do 14 dni od dnia zgłoszenia- w pozostałych przypadkach

W przypadku obiektywnej niemożności usunięcia wad bądź usterek we wskazanych wyżej terminach, strony mogą uzgodnić

w formie pisemnej inny termin usunięcia wad przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek i braków zgodnie z postanowieniami §9 ust. 4a lub/i § 9 ust. 4b, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający obciąży powstałymi kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

5.Na zabudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

KARY UMOWNE

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych w sposób następujący :

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie;

b)za opóźnieni w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;

c)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi bądź opóźnienie w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad;

d)za zaistnienie wad i usterek trwałych w przedmiocie umowy, w tym także wad i usterek o charakterze estetycznym, nie wpływających na funkcjonalność przedmiotu umowy -w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto umownego za każdą wadę,

e)za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto umownego, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

f)w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach innych niż określone w § 10pkt. 1 a)-e) -                 w wysokości 2% wynagrodzenia brutto umownego za każdą wadę.

g)W przypadku podmiany materiałów bez zgody Zamawiającego 50% wynagrodzenia brutto umownego

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, na wypadek gdyby kary umowne nie pokrywały poniesionej szkody.

3.W przypadku gdy Wykonawca nie wykona prac w terminie określonym w paragrafie 3 ust. 1 zostanie obciążony całością kosztów aneksowania umów kredytowych w Banku udzielającym kredytu oraz innymi kosztami, które mogą powstać w związku z aneksowaniem umów kredytowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

PODWYKONAWCY

§ 11

1.Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego- dotyczy robót budowlanych.

2.Wykonawca zobowiązuje się dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców o uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopiami faktur oraz wydrukami przelewów oraz protokołami odbioru częściowego/końcowego. W przypadku braku powyższego oświadczenia podwykonawców, jak i pozostałych dokumentów, Zamawiający może wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawców wymaganych oświadczeń i dokumentów, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. W rozliczeniach z Wykonawcą pierwszeństwo mają rozliczenia z podwykonawcą. W przypadku kiedy Wykonawca wszystkie prace wykonuje nie korzystając z podwykonawców, zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

PRZEBIEG PRAC

§ 12

1.Wykonawca zapewni i dopilnuje specjalistycznego kierownictwa robót prowadzącego roboty budowlane z zachowaniem wymogów rozdz. 3 ustawy Prawo Budowlane.

2.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie oraz dokonać wpisu do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, a Zamawiający sprawdzi ich wykonanie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia. Bez odbioru przedmiotowych prac i braku potwierdzenia wpisu przez inspektora nadzoru Zamawiającego do dziennika budowy nie można przystąpić do prac, które spowodują ich zakrycie lub uniemożliwią ich ocenę.

3.Jeżeli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 6, o faktach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt i ryzyko.

4.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. O wysokości obniżenia wynagrodzenia zdecyduje niezależny ekspert powołany przez Zamawiającego, którego koszt wykonania ekspertyzy zostanie doliczony do łącznego obniżenia wynagrodzenia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadkach powyższych Zamawiający naliczy stosowne kary umowne.

6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tym protokole wad.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad.

8.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 13

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w czasie jej trwania, w następujących sytuacjach:

a)Zamawiającemu:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności (w szczególności dotyczących nie przewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie, w tym w szczególności nie otrzymania przez Zamawiającego kredytu bankowego, z którego pokryte ma być wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy) powodujących, że wykonanie umowy nie będzie możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- na wypadek złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego,

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne kierowane do jego majątku,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

b)Wykonawcy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1-go miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu nadzień odstąpienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie,

c)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d)Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

e)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

3.W przypadku odstąpienia postanowienia umowne dotyczące kar umownych mają zastosowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Strony niniejszej Umowy oświadczają i gwarantują, że posiadają wszelkie niezbędne pełnomocnictwa i upoważnienia do podpisania i zawarcia niniejszej Umowy, odpowiednio, w imieniu Wykonawcy oraz w imieniu Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA